	 Образец заключения Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга об исполнении инвестором обязательств инвестора о выполнении работ на сумму фактических затрат по обязательствам инвестора 

	
	Генеральному директору

общества с ограниченной

ответственностью

"Стройсоюз"

Ю.В.Петрову 

	
	

	

	Заключение об исполнении обязательств

инвестора о выполнении работ на сумму

фактических затрат 

	

	

	Уважаемый Юрий Владимирович! 

	

	Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга рассмотрел обращение общества с ограниченной ответственностью "Стройсоюз" (далее - ООО "Стройсоюз") от 21.01.2013 № 37 с просьбой подтвердить исполнение инвестиционных условий при осуществлении работ по приспособлению для современного использования (реконструкции) зданий, расположенных на земельном участке по адресу: Петроградский район, пр.Динамо, д.2, литера А, под гостиницу, и сообщает следующее.

Реализация данного инвестиционного проекта осуществлена в соответствии с инвестиционным договором от 29.01.2009 № 15-И001198 (далее - Договор) и дополнительным соглашением к нему, заключенными Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга с инвестором согласно постановлениям Правительства Санкт-Петербурга от 20.11.2008 № 1499 и от 01.04.2009 № 359.

Во исполнение условий, предусмотренных пунктом 7.4 Договора, на основании представленных ООО "Стройсоюз" материалов, заключения Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (далее - КГИОП) от 08.12.2012 № 2-572, наличия акта приемки объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта) от 29.03.2012, согласованного КГИОП, стоимость затрат инвестора по реставрационному ремонту фасадов зданий по адресам: Петроградский район, пр.Динамо, д.2, лит.А и Б, составляет 7008935 рублей в ценах 2000 года при установленном обязательстве по Договору 6789028 рублей в ценах 2000 года.

Разница между фактически подтвержденными затратами инвестора по реставрационному ремонту фасадов зданий по вышеуказанным адресам и объемом затрат, установленным Договором, составляет 219907 рублей в ценах 2000 года, то есть превышает обязательство по Договору на указанную сумму. 

	

	

	Заместитель председателя 

	Комитета по промышленной политике,

инновациям и торговле 

	Санкт-Петербурга 
	
	
	
	

	
	
	(подпись) 
	
	(Ф.И.О.) 


